Phase 1 : Initialisation & Versioning (Git & GitHub)

- Étape 1.1 : Création du dépôt sur GitHub et initialisation de Git avec une structure de dossiers propre (séparant backend/ et frontend/).

- Étape 1.2 : Rédaction d'un README.md initial pour présenter le projet.

Phase 2 : Base de Données & Catalogue (Backend - Partie 1)

- Étape 2.1 : Création des tables SQL (prospect, conversation, produit, devis, location, client, etc.).

- Étape 2.2 : Insertion du catalogue des 23 équipements (Nacelles, Gerbeuses, Chariots) avec leurs caractéristiques et tarifs en JSONB. (C'est cette étape que vous venez de terminer).

Phase 3 : Le Moteur IA - Qualification & Tool Calling (Backend - Partie 2)

- Étape 3.1 : Configuration de l'API Claude (Anthropic) dans le backend.

- Étape 3.2 : Développement du service d'agent conversationnel (ai_agent.py) pour poser les questions une par une et extraire les 5 informations obligatoires (Type, Hauteur, Durée, Utilisation, Quantité) via le Tool Calling.

- Étape 3.3 : Création des endpoints API (ex: /api/chat) pour recevoir les messages des utilisateurs et stocker l'historique dans la table conversation.

Phase 4 : Logique Métier & Génération des Devis (Backend - Partie 3)

- Étape 4.1 : Développement de la logique de classification (Prospect complet ou incomplet - Étape 3 du document).

- Étape 4.2 : Implémentation du moteur de calcul des prix (Tarif × Quantité + TVA + Livraison + Caution).

- Étape 4.3 : Automatisation de la génération du fichier PDF du devis et enregistrement dans la table devis au statut Brouillon.

Phase 5 : Création du Frontend (Interface Utilisateur) 🎨

- Étape 5.1 : Choix et initialisation de la techno frontend (par exemple Streamlit pour aller vite et bien en Python, ou React/Next.js pour une appli web SaaS).

- Étape 5.2 : Interface Client (Chat & Devis) :

  - Une interface de chat interactive où le client discute avec l'Agent IA.

  - Un affichage du récapitulatif du devis et des boutons d'action ("Accepter" / "Refuser").

- Étape 5.3 : Interface Directeur / Commercial (Dashboard - Étape 11) :

  - Un tableau de bord affichant les KPIs (prospects, devis en attente, chiffre d'affaires).

  - Une liste des devis "Brouillon" avec un bouton de validation en un clic (qui déclenche l'envoi de l'email au client).

Phase 6 : Validation, Relances & Suivi des Locations

- Étape 6.1 : Gestion des actions d'acceptation (conversion du prospect en client, création de la ligne dans la table location).

- Étape 6.2 : Mise en place du système de relances automatiques (si le client ne répond pas au devis après un certain temps).

Phase 7 : Tests, Qualité & Finalisation (GitHub Pro)

- Étape 7.1 : Écriture des tests unitaires (Jest ou Pytest) sur les fonctionnalités critiques (calcul des devis, validation des données).

- Étape 7.2 : Nettoyage du code (Lint & Format), finalisation de la documentation (README.md complet avec captures d'écran) et dernier push propre sur GitHub.